к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в __2017__ году

__«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Некоузском муниципальном районе

на 2016-18 годы»

за 12 месяцев 2017

Субъект бюджетного планирования  Администрация Некоузского МР

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2017 году _________Постановление №181 от 31.03.2016( Внесение изменений-№405 от 15.05.2017).

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

т

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Актуализация схем теплоснабжения |  | 68,0 | 68,0 |  |  |  | 68,0 | 68,00 |  |  |  | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | установка АУУ и телеметрия на объекте Борковский д.с. |  | 92,00 | 92,00 |  |  |  | 92,00 | 92,00 |  |  |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | установка телеметрической системы в Борковской СОШ |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 7. | балансировка системы отопления в Борковском д.с. |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 8. | промывка системы теплоснабжения админ.зданий Кооперативная д.12 |  | 74,56509 | 75,56509 |  |  |  | 75,56509 | 75,56509 |  |  |  | 74,56509 | 74,56509 | 74,56509 | 74,56509 |  |  |  |  |
| 9. | промывка системы теплоснабжения Некоузская вечерняя школа |  | 19,50 | 19,50 |  |  |  | 19,50 | 19,50 |  |  |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |
| 11. | промывка системы теплоснабжения админ.зданий ул.Советская д.23 |  | 25,81322 | 25,81322 |  |  |  | 25,81322 | 25,81322 |  |  |  | 25,81322 | 25,81322 | 25,8111322 | 25,81322 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 361,87831 | 361,87831 | 0 | 0 | 0 | 361,87831 | 361,87831 | 0 | 0 | 0 | 361,87831 | 361,87831 | 361,87831 | 361,87831 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ответственный исполнитель Программы __________ ______Струц Т.Н.

% исполнения программы-100