Приложение 1

к Порядку

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Некоузского  района» на  2017 год

Паспорт 
                              муниципальной программы (подпрограммы)

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Некоузского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отдел ЖКХ и инфраструктуры Управления строительства, ЖКХ и инфраструктуры Администрации Некоузского МР |
| * Подпрограммы программы с наименованием ответственных исполнителей подпрограмм | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- коммунального хозяйства Некоузского района Ярославской области» на 2016-2017годы МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Некоузского муниципального района Ярославской области «на 2016-2017годы. |
| Цель (цели) программы (подпрограммы) | Обеспечение единого подхода к решению проблемы повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Некоузского МР. |
| Задачи программы (подпрограммы) |  |
| Основные целевые индикаторы (показатели) программы (подпрограммы) |  |
| Этапы и сроки реализации программы (подпрограммы) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы): - по источникам финансирования; - по каждой подпрограмме* муниципальной программы; - по годам реализации муниципальной программы | Всего по программе: 10193,70429 тыс,рублей местный бюджет-8195,89455 тыс.рублей областной бюджет-1997,80974 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограммы) |  |

*Указываются при их наличии

Приложение 3

к  Порядку

План
реализации муниципальной программы
 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Некоузского  района» на  2017 год
(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 2016-2017 гг |  | Отдел ЖКХ и инфраструктуры Управления строительства, ЖКХ и инфраструктуры Администрации Некоузского МР |  |  | Х | М.б.-1120 |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению |  |  | 2017 | 2017 |  | 350,00 |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Бурение скважины п.Октябрь |  |  | 2017 | 2017 |  | 770,00 |
| Итого: м.б. Обл.б. |  |  |  |  |  | 1120, 00 |
| Подпрограмма 2 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некоузского МР» на 2016-2017 годы |  | Отдел ЖКХ и инфраструктуры Управления строительства, ЖКХ и инфраструктуры Администрации Некоузского МР |  |  | Х | 1997,80974 |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Газификация ж. д. п. Волга (ул.Ломоносова-990,3 м)- кредиторская задолженность |  |  | 2016 | 2017 |  | 0 1997,80974 |
| Мероприятие.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование газовых сетей п.Волга ул.Горького |  |  | 2016 | 2017 |  | 0 361,06359 |
| Мероприятие.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование газовых сетей п. Волга ул. Ленина, Комсомольская, Островского, Пионерская- 2,0483 км |  | 2016 | 2017 |  | 0 108,61292 |
| Мероприятие.2.4 |  |  |  |  |  |
| Подготовка к работе в зимних условиях |  | 2017 | 2017 |  | 0 690,85697 |
| Мероприятие.2.5 |  |  |  |  |  |
| Проектирование модульной котельной с.Мокеиха |  | 2016 | 2017 |  | 0 765,45905 |
| Мероприятие.2.6 |  |  |  |  |  |
| Создание аварийного запаса МТР для предприятий ЖКХ |  | 2017 | 2017 |  | 0 606,01327 |
| Мероприятие.2.7 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДКВР( МУП «Октябрь ЖКХ» |  | 2017 | 2017 |  | 0 1000,00 |
| Мероприятие 2.8 |  |  |  |  |  |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению |  |  |  |  | 0 2200 |
| Мероприятие 2.9. |  |  |  |  |  |
| Восстановление проектной документации газ.котельной в п.Шестихино с проектированием докотловой обработки воды |  | 2017 | 2017 |  | 0 98,92875 |
| Мероприятие 2.10. |  |  |  |  |  |
| Установка ХВО на котельной п.Шестихино , пуско-наладочные работы |  | 2017 | 2017 |  | 0 644,96 |
| Мероприятие 2.11 |  |  |  |  |  |
| приобретение техники для подвоза торфа на котельную с.Мокеиха |  | 2017 | 2017 |  | 600,00 |
| Итого по подпрограмме м.б Обл.б-т |  |  |  |  | 9073,70429 7075,89455 1997,80974 |
| Всего |  |  |  |  | 10193,70429 8195,89455 1997,80974 |

Приложение 4

к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в _2017___ году

_«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Некоузского  района» на  2017 год
_

за   12 месяцев  2017 года

Субъект бюджетного планирования:  Администрация Некоузского муниципального района

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2017 году  Постановление  №818 от 30.12.2016. внесение изменений № 596 от 05.06.17)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Бурение скважины п.Октябрь |  | 770,00 | 770,00 |  |  |  | 770,00 | 770,00 |  |  |  | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  | 1120,00 | 1120,00 |  |  |  | 1120,00 | 1120,00 |  |  |  | 1120.00 | 1120.0 | 1120,00 | 1120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2,1 | Газификация ж. д. п. Волга (ул.Ломоносова-990,3 м)- кредиторская задолженность | 0 1997,80974 | 0 1997,80974 | 0 |  | 1997,80974 |  | 1997,80974 |  |  | 1997,80974 |  | 1997,80974 |  | 1997,80974 | 0 |  | 1997,80974 |  | 0 |
| 2,2 | Проектирование газовых сетей п.Волга ул.Горького |  | 361,06359 | 361,06359 |  |  |  | 361,06359 | 361,06359 |  |  |  | 361,06359 | 361,06359 | 361,06359 | 361,06359 |  |  |  |  |
| 2,3 | Проектирование газовых сетей п. Волга ул. Ленина, Комсомольская, Островского, Пионерская- 2,0483 км |  | 108,61292 | 108,61292 | 0 | 0 | 0 | 108,61292 | 108,61292 | 0 | 0 | 0 | 108,61292 | 108,61292 | 108,61292 | 108,61292 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 2,4 | Подготовка к работе в зимних условиях |  | 690,85697 | 690,85697 |  |  |  | 690,85697 | 690,85697 |  |  |  | 690,85697 | 690,85697 | 690,85697 | 690,85697 |  |  |  |  |
| 2,5 | Проектирование модульной котельной с.Мокеиха |  | 765,45905 | 765,45905 |  |  |  | 765,45905 | 765,45905 |  |  |  | 271,55905 | 271,55905 | 271,55905 | 271,55905 |  |  |  |  |
| 2,6 | Создание аварийного запаса МТР для предприятий ЖКХ |  | 606,013237 | 606,01327 |  |  |  | 606,01327 | 606,01327 |  |  |  | 591,09620 | 591,09620 | 591,09620 | 591,09620 |  |  |  |  |
| 2,7 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению |  | 2200 | 2200 |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  |  | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,8 | Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту котла |  | 1000,00 | 1000,0 |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 2,9 | Восстановление проектной документации газ.котельной в п.Шестихино с проектированием докотловой обработки воды |  | 98,92875 | 98,92875 |  |  |  | 98,92875 | 98,92875 |  |  |  | 98,92875 | 98,92875 | 98,92875 | 98,92875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,10 | Установка ХВО на котельной п.Шестихино , пуско-наладочные работы |  | 644,96 | 644,96 |  |  |  | 644,96 | 644,96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 2.11 | приобретение техники для подвоза торфа на котельную с.Мокеиха |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 9073,70429 | 7075,89455 |  | 1997,80974 |  | 9073,70429 | 7075,89455 |  | 1997,80974 |  | 7919,92722 | 5922,11748 | 7919,92722 | 5922,11748 | 0 | 1997,80974 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 10193,70429 | 8195,89455 | 0 | 1997,80974 | 0 | 10193,70429 | 8195,89455 | 0 | 1997,80974 | 0 | 9039,92722 | 7042,11748 | 9039,92721 | 7042,11748 |  | 1997,80974 |  |  |

Исполнение программы- 89%

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»- 100%

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации ЖКК Некоузского МР»- 87%

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________  Струц Т.Н.

Переходящие обязательства на 2018 год-644,96( м.к.№      ХВО Шестихино)+493,9( м.к.      кот.Мокеиха)=1138,86 тыс.рублей