к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в __2017__ году

__«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Некоузском муниципальном районе

на 2016-18 годы»

за 9 месяцев 2017 года

Субъект бюджетного планирования  Администрация Некоузского МР

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2017 году _________Постановление №181 от 31.03.2016( Внесение изменений-№405 от 15.05.2017).

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

т

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Актуализация схем теплоснабжения |  | 68,0 | 68,0 |  |  |  | 68,0 | 68,00 |  |  |  | 68,00 | 68,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | установка АУУ и телеметрия на объекте Борковский д.с. |  | 92,00 | 92,00 |  |  |  | 92,00 | 92,00 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | установка телеметрической системы в Борковской СОШ |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | установка телеметрической системы в Борковском ДК |  | 11,0 | 11,0 |  |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 5. | установка телеметрической системы в Волжской СОШ |  | 11,0 | 11,0 |  |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | установка АУУ и системы телеметрии на МОУ Некоузская СОШ |  | 14,00 | 14,00 |  |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | балансировка системы отопления в Борковском д.с. |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 8. | промывка системы теплоснабжения админ.зданий Кооперативная д.12 |  | 75,00 | 75,00 |  |  |  | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | промывка системы теплоснабжения Некоузская вечерняя школа |  | 35,00 | 35,00 |  |  |  | 35,00 | 35,00 |  |  |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |
| 10. | утепление теплотрассы Шестихинской СОШ |  | 37,00 | 37,00 |  |  |  | 37,00 | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | промывка системы теплоснабжения админ.зданий ул.Советская д.23 |  | 75,00 | 75,00 |  |  |  | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 87,50 | 87,5 | 19,5 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________ ______Струц Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)