Приложение 4

к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в _2017___ году

_«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Некоузского  района» на  2017 год
_

за   9 месяцев  2017 года

Субъект бюджетного планирования:  Администрация Некоузского муниципального района

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2017 году  Постановление  №818 от 30.12.2016. внесение изменений № 596 от 05.06.17)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1 | Проектирование и строительство канализац.сетей от домов по ул.Мелиораторов- ул.Советская (КНС) |  | 80,00 | 80,00 |  |  |  | 80,00 | 80,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | строительство шахтного колодца в п.Волга ул.Калинина |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Бурение скважины п.Октябрь |  | 770,00 | 770,00 |  |  |  | 770,00 | 770,00 |  |  |  | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  | 1150,00 | 1150,00 |  |  |  | 1150,00 | 1150,00 |  |  |  |  |  | 770,00 | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2,1 | Газификация ж. д. п. Волга (ул.Ломоносова-990,3 м)- кредиторская задолженность | 0 1997,810 | 0 1997,810 | 0 |  | 1997,810 |  | 1997,810 |  |  | 1997,810 |  | 1997,810 |  | 1997,810 | 0 |  | 1997,810 |  | 0 |
| 2,2 | Проектирование газовых сетей п.Волга ул.Горького |  | 361,06359 | 361,06359 |  |  |  | 361,06359 | 361,06359 |  |  |  | 273,96723 | 273,96723 | 273,96723 | 273,96723 |  |  |  |  |
| 2,3 | Проектирование газовых сетей п. Волга ул. Ленина, Комсомольская, Островского, Пионерская- 2,0483 км |  | 108,61292 | 108,61292 | 0 | 0 | 0 | 108,61292 | 108,61292 | 0 | 0 | 0 | 108,61292 | 108,61292 | 108,61292 | 108,61292 |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 2,4 | Подготовка к работе в зимних условиях |  | 794,00 | 794,00 |  |  |  | 794,00 | 794,00 |  |  |  | 793,9239 | 793,9239 | 793,9239 | 793,9239 |  |  |  |  |
| 2,5 | Проектирование модульной котельной с.Мокеиха |  | 702,79158 | 702,79158 |  |  |  | 702,79158 | 702,79158 |  |  |  | 208,89158 | 208,89158 | 208,89158 | 208,89158 |  |  |  |  |
| 2,6 | Создание аварийного запаса МТР для предприятий ЖКХ |  | 606,013237 | 606,013237 |  |  |  | 606,013237 | 606,013237 |  |  |  | 591,0962 | 591,0962 | 591,0962 | 591,0962 |  |  |  |  |
| 2,7 | Субсидия по теплоснабжению( софинансирование) |  | 139,97745 | 139,97745 |  |  |  | 139,97745 | 139,97745 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,8 | Проектирование резервного топливного хозяйства для газ. котельной п.Борок |  | 200,00 | 200,0 |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 2,9 | Восстановление проектной документации газ.котельной в п.Шестихино с проектированием докотловой обработки воды |  | 98,92875 | 98,92875 |  |  |  | 98,92875 | 98,92875 |  |  |  | 34,751 | 34,751 | 34,751 | 34,751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,10 | Установка ХВО на котельной п.Шестихино , пуско-наладочные работы |  | 666,810 | 666,810 |  |  |  | 666,810 | 666,810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | приобретение техники для подвоза торфа на котельную с.Мокеиха |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 6276,00756 | 4278,19756 |  | 1997,810 |  | 6276,00756 | 4278,19756 |  | 1997,810 |  | 4509,05283 | 2511,24283 | 4509,05283 | 2511,24283 | 0 | 1997,810 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 7426,00756 | 5428,19756 | 0 | 1997,810 | 0 | 7426,00756 | 5428,19756 | 0 | 1997,810 | 0 | 5279,05283 | 3281,24283 | 5279,05283 | 3281,24283 |  | 1997,810 |  |  |

Исполнение программы-71 %

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»- 67%

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации ЖКК Некоузского МР»- 72%

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________  Струц Т.Н.