Приложение 1

к  Постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 10.02.2016 г. № 72

Отчет о реализации муниципальной целевой подпрограммы, за 2 квартал 2018 года

«Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-20 годов»

(название)

Субъект бюджетного планирования: Администрация Некоузского муниципального района Ярославской области

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

- Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 4 квартале 2017 года:

Постановление №406 от 04.06.2018 года «Об утверждении новой редакции муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства и

транспорта в Некоузском муниципальном районе».

- Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года). тыс. руб.

| N | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Ремонт ул. в д.Грезное | 0 | 2998,754 | 0 | 0 | 2848,816 | 0 | 2998,754 | 0 | 0 | 2848,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт проезжей части в д.Орехово Некоузского МР Ярославской области | 0 | 975,744 | 0 | 0 | 926,957 | 0 | 975,744 | 0 | 0 | 926,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт проезжей части ул. Толстого в пос. Волга, Некоузского района Ярославской области | 0 | 1419,679 | 0 | 0 | 1348,695 | 0 | 1419,679 | 0 | 0 | 1348,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Летнее содержание (Волжское сп) | 0 | 1419,679 | 0 | 0 | 2068,636 | 0 | 1419,679 | 0 | 0 | 2068,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт проезжей части улицы в с.Станилово от примыкания к а/д Брейтово-Покровское на Сити-Станилово-Бутовская до Церкви, Неокузского муниципального района Ярославской области | 0 | 2348,923 | 0 | 0 | 2231,477 | 0 | 2348,923 | 0 | 0 | 2231,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт тротуара по ул.Вокзальная в с. Новый Некоуз Некоузского МР Ярославской области | 0 | 1949,891 | 0 | 0 | 1852,396 | 0 | 1949,891 | 0 | 0 | 1852,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Летнее содержание (Некоузское сп) | 0 | 4100,52 | 0 | 0 | 3895,494 | 0 | 4100,52 | 0 | 0 | 3895,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Восстановление тротуаров в с.Воскресенское по ул. Центральная от школы до ул.Луговая в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области | 0 | 656,001 | 0 | 0 | 623,201 | 0 | 656,001 | 0 | 0 | 623,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт ул. Строительная в п.Октябрь Некоузского МР Ярославской области | 0 | 276,581 | 0 | 0 | 262,752 | 0 | 276,581 | 0 | 0 | 262,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт ул. Техническая от перекрестка ул.Транспортная до пересечения ул. Строительная в п. Октябрь Некоузского МР Ярославской области | 0 | 1078,152 | 0 | 0 | 1024,244 | 0 | 1078,152 | 0 | 0 | 1024,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт подъезда к д. Кузьма-Демьян | 0 | 7242,57901 | 4881,2674 | 0 | 2361,612 | 0 | 7242,57901 | 4881,2674 | 0 | 2361,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт мостового перехода д.Бовыкино | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт мостового перехода д.Панкратово | 0 | 358,699 | 358,699 | 0 | 0 | 0 | 358,699 | 358,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Устройство примыкания подъезда к д.Скимино к автомобильной дороге Углич-Некоуз-Брейтово км 177+740 в Некоузском МР | 0 | 1233,4658 | 1233,4658 | 0 | 0 | 0 | 1233,4658 | 1233,4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение проверки сметной стоимости | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межевание, постановка на кадастровый учет | 92,85382 | 92,85382 | 92,85382 | 0 | 0 | 0 | 92,85382 | 92,85382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,85382 | 92,85382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в Некоузском МР | 0 | 2838,151 | 2838,151 | 0 | 0 | 0 | 2838,151 | 2838,151 | 0 | 0 | 0 | 535,64282 | 535,64282 | 535,64282 | 535,64282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения в Некоузском МР | 234,510 | 234,510 | 234,510 | 0 | 0 | 0 | 234,510 | 234,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,510 | 234,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог местного значения в Некоузском МР | 0 | 4261,86307 | 4261,86307 | 0 | 0 | 0 | 4261,86307 | 4261,86307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  | 327,36382 | 34005,0901 | 14560,51010 | 0 | 19444,28 | 0 | 34005,0901 | 14560,51010 | 0 | 19444,28 | 0 | 535,64282 | 535,64282 | 863106,64 | 863106,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

Руководитель структурного подразделения администрации - ответственный исполнитель

подпрограммы          ________________                Н.В. Алумов

(подпись)                            (расшифровка подписи)