к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в __2018__ году

__«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Некоузском муниципальном районе

на 2016-18 годы»

за девять месяцев  2018

(период)

Субъект бюджетного планирования  Администрация Некоузского МР

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году .Постановление №181 от 31.03.2016( Внесение изменений-№ 490 от 26.06.2018).

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

т

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Актуализация схем теплоснабжения |  | 75,86142 | 75,86142 | 0 | 0 | 0 | 75,86142 | 75,86142 | 0 | 0 | 0 | 75,86142 | 75,86142 | 75,86142 | 75,86142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | установка АУУ и телеметрии Октябрьский д.с. |  | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | установка АУУ и телеметрии на объекте МОУ Мокеевская СОШ |  | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 36,836 | 36,836 | 36,836 | 36,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | поверка ПУ тепловой эн. МУК «КДЦ» |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 5. | установка телеметрической системы в Волжской СОШ |  | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | установка АУУ и системы телеметрии на МОУ Некоузская СОШ |  | 65,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 62,54720 | 62,54720 | 62,54720 | 62,54720 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 7. | промывка системы теплоснабжения админ.зданий Кооперативная д.12 |  | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | промывка системы теплоснабжения админ.зданий ул.Советская д.23 |  | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 38,702 | 38,702 | 38,702 | 38,702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 553,86142 | 553,86142 | 0 | 0 | 0 | 553,86142 | 553,86142 | 0 | 0 | 0 | 276,74662 | 276,74662 | 276,74662 | 276,74662 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исполнение программы-50%

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________ ______Струц Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)