Приложение 1

к  Постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 10.02.2016 г. № 72

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы, реализация которой осуществлялась в 3 квартале 2018 года

Муниципальная целевая подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Некоузском районе на 2016-2018 годы»

Субъект бюджетного планирования администрация Некоузского мунииципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

- Основания для реализации муниципальной целевой подпрограммы, реализация которой осуществлялась в 2016 году

Постановление  администрации Некоузского муниципального района № 92  от 16.02.2016 г.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

- Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кред. задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | МБ |  | РБ | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Приобретение светоотражающих элементов (фликеров) |  | 84,2 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 84,2 | 0 | 84,2 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение оборудования для проведения муниципального конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" |  | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 90,0 |  |  | 0 | 24,850 | 0 | 24,850 | 24,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  |  | 174,2 | 174,2 | 0 | 0 | 0 | 278,0 | 0 | 0 | 0 | 278,0 | 109,05 | 0 | 109,05 | 109,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы

__________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)