Приложение 4

к  порядку

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в  2018 года

МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения  Некоузского  района» за  2018 год
за   2018 год

Субъект бюджетного планирования:  Администрация Некоузского муниципального района

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы (ведомственной целевой программы), реализация которой осуществлялась в 2018 году  Постановление  №76 от 05.02.2018, №273 от 09.04.2018,№407

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1 | Строительство шахтных колодцев | 0 | 114,96550 | 114,96550 | 0 | 0 | 0 | 114,96550 | 114,96550 | 0 | 0 | 0 | 101,96484 | 101,96484 | 101,96484 | 101,96484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение технической экспертизы очистных сооружений п.Октябрь на предмет реконструкции |  | 176,745 | 176,745 | 0 | 0 | 0 | 176,745 | 176,745 | 0 | 0 | 0 | 176,745 | 176,745 | 176,745 | 176,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме: | 0 | 291,710 | 291,710 |  |  |  | 291,710 | 291,710 |  |  |  | 278,70984 | 278,70984 | 278,70984 | 278,70984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению |  | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | проект на РТХ для котельной п.Борок |  | 189,00 | 189,00 | 0 | 0 |  | 189,00 | 189,00 | 0 | 0 | 0 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Подготовка к работе в зимних условиях |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | 998,79502 | 998,79502 | 998,79502 | 998,79502 |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка ХВО на котельной п.Шестихино , пуско-наладочные работы |  | 490,16960 | 490,16960 | 0 | 0 | 0 | 490,16960 | 490,16960 | 0 | 0 | 0 | 490,16960 | 490,16960 | 490,16960 | 490,16960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Техническое переворуже-ние котельной п.Мокеиха |  | 21963,0 | 1963,00 |  | 20000,00 |  | 21963,0 | 1963,00 |  | 20000,0 |  | 19630,0 | 1963,00 | 19630,0 | 1963,00 |  | 17667,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограм-ме: |  | 28642,16960 | 8642,16960 |  | 20000,0 |  | 28642,16960 | 8642,16960 |  | 20000,0 |  | 26307,96462 | 8640,96462 | 26307,96462 | 8640,96462 |  | 17667,0 | 0 | 0 |
| 03. | «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» |  | 137,77542 | 29,77542 | 0 | 108,00 | 0 | 137,77542 | 29,77542 | 0 | 108,00 | 0 | 110,161 | 29,77542 | 110,161 | 29,77542 | 0 | 80,38558 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 137,77542 | 29,77542 | 0 | 108,00 | 0 | 137,77542 | 29,77542 | 0 | 108,00 | 0 | 110,161 | 29,77542 | 110,161 | 29,77542 | 0 | 80,38558 | 0 | 0 |
|  | Всего: |  | 29071,655 | 8963,655 |  | 20108,0 |  | 29071,655 | 8963,655 |  | 20108,00 |  | 26696,83546 | 8949,44988 | 26696,8355 | 8949,4499 |  | 17747,3856 | 0 | 0 |

Исполнение программы в целом – 91,83  % - среднеэффективная.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» -  95,54  % (высокоэффективная)

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Некоузского района» -      91,85  % (среднеэффективная).

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» - 79,96 % (низкоэффективная).

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________  Струц Т.Н.