Отчет
о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Некоузском муниципальном районе" за 2018 г.

1.Подпрограмма: МЦП "Развитие материальной базы учреждений культуры  Некоузского муниципального района"

на 2016 -2018 г.г.

Субъект бюджетного планирования Комитет   культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации   Некоузского муниципального района

1. Основания для реализации муниципальной  программы (ведомственной целевой программы), постановление  администрации Некоузского муниципального района № 76  от 11.02.2016 г., постановление  администрации Некоузского муниципального района № 813  от 30.12.2016 г, постановление  администрации Некоузского муниципального района № 299  от 19.04.2018 г

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Капитальный ремонт Октябрьского ДК | 0 | 951149.67 | 117149.25 | 0 | 834000.42 | 0 | 951149.67 | 117149.25 | 0 | 834000.42 | 0 | 951149.25 | 117149.25 | 951149.25 | 117149.25 | 0 | 834000 | 0 | 0 |
| 2 | Текущий ремонт Марьинс кого ДК | 0 | 83072,07 | 83072,07 | 0 | 0 | 0 | 83 072,07 | 83 072,07 | 0 | 0 | 0 | 83072,07 | 83072,07 | 83072,07 | 83072,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство территории музея | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Замена оконных блоков в здании Центральной библиотеки | 0 | 176398.51 | 176398.51 | 0 | 0 | 0 | 176398.51 | 176398.51 | 0 | 0 | 0 | 176398.51 | 176398.51 | 176398.51 | 176398.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Монтаж охранной сигнализации в КДЦ, Октябрьском и Борковском ДК | 0 | 721 277,93 | 721 277,93 | 0 | 0 | 0 | 721277.93 | 721277.93 | 0 | 0 | 0 | 721277.93 | 721277.93 | 721277.93 | 721277.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт пола в детской библиотеке | 0 | 145577.77 | 145577.77 | 0 | 0 | 0 | 145577.77 | 145577.77 | 0 | 0 | 0 | 145577.77 | 145 577,77 | 145 577,77 | 145 577,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Приобретение светового оборудования на сцену в Октябрьский ДК | 0 | 105 000 | 5 250 | 0 | 99 750 | 0 | 105 000 | 5 250 | 0 | 99 750 | 0 | 105000 | 5 250 | 105000 | 5 250 | 0 | 99750 | 0 | 0 |
| 8 | Ремонт помещения зрительного зала Марьинского ДК | 0 | 348653.51 | 49 521 | 0 | 299132.51 | 0 | 348653.51 | 49 521 | 0 | 299132.51 | 0 | 334412.02 | 47 176,96 | 334412.02 | 47 176,96 | 0 | 287235.06 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт кровли , кап.ремонтВоскресенского ДК | 0 | 2 010 614,12 | 2 010 614,12 | 0 | 0 | 0 | 2 010 614,12 | 2 010 614,12 | 0 | 0 | 0 | 2 010 614,12 | 2 010 614,12 | 2 010 614,12 | 2 010 614,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капитальный ремонт Октябрьского ДК (оплата кредиторской задолженности) | 802676,58 | 802 676,58 | 0 | 0 | 802 676,58 | 0 | 802 676,58 | 0 | 0 | 802 676,58 | 0 | 802 676,58 | 0 | 802 676,58 | 0 | 0 | 802 676,58 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение и установка информационных щитов и указателей | 293556 | 293556 |  |  | 293556 |  | 293556 |  |  | 293556 |  | 293556 |  | 293556 |  | 0 | 293556 | 0 | 0 |
| 12 | Приобретение основных средств Парфеньевским СДК | 0 | 516656,30 | 48783 | 332190 | 135683.30 | 0 | 516656,30 | 48783 | 332190 | 135683,30 | 0 | 516656,30 | 48783 | 516656,30 | 48783 | 332190 | 135683,30 | 0 | 0 |
| 13 | Дотация на социально экономическое развитие | 0 | 297000 |  | 0 | 297000 | 0 | 297000 |  | 0 | 0297000 |  | 297000 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 |
| 14 | Ремонт уличной сцены | 0 | 45015,49 | 45015,49 | 0 |  | 0 | 45015,49 | 45015,49 | 0 | 0 | 0 | 45015,49 | 45015,49 | 45015,49 | 45015,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Приобретение библиотечных фондов | 0 | 21765.18 | 1088.26 | 7645.95 | 13030.97 | 0 | 21765.18 | 1088.26 | 7645.95 | 13030.97 | 0 | 21765.18 | 1088.26 | 21765.18 | 1088.26 | 7645.95 | 13030.97 | 0 | 0 |
| 16 | Приобретение палатки с обогревом | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ремонт читального зала детской библиотеки | 0 | 32975,94 | 32975,94 | 0 | 0 | 0 | 32975,94 | 32975,94 | 0 | 0 | 0 | 32975,94 | 32975,94 | 32975,94 | 32975,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Разработка проекта системы АПС в КЭЦ | 0 | 14445,49 | 14445,49 | 0 | 0 | 0 | 14445,49 | 14445,49 | 0 | 0 | 0 | 14445,41 | 14445,41 | 14445,41 | 14445,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Приобретение и установка котельного оборудования в КЭЦ | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Монтаж и пусконаладочные работы системы ОПС | 0 | 184077,97 | 184077,97 | 0 | 0 | 0 | 184077,97 | 184077,97 | 0 | 0 | 0 | 184077,97 | 184077,97 | 184077,97 | 184077,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Приобретение мусорных контейнеров | 0 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Монтаж аварийного освещения в зданиях КДЦ и Борковского ДК | 0 | 198834,51 | 198834,51 | 0 | 0 | 0 | 198834,51 | 198834,51 | 0 | 0 | 0 | 198834,51 | 198834,51 | 198834,51 | 198834,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ремонт помещения для музея в Веретейском ДК | 0 | 140097,57 | 140097,57 | 0 | 0 | 0 | 140097,57 | 140097,57 | 0 | 0 | 0 | 140097,57 | 140097,57 | 140097,57 | 140097,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Замена и установка дверей в КДЦ | 0 | 209902,43 | 209902,43 | 0 | 0 | 0 | 209902,43 | 209902,43 | 0 | 0 | 0 | 209902,43 | 209902,43 | 209902,43 | 209902,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ремонт внутренней электропроводки в Марьинском ДК | 0 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Замена светильников на светодиодные в Борковском и Парфеньевском ДК | 0 | 77612,56 | 77612,56 | 0 | 0 | 0 | 77612,36 | 77612,56 | 0 | 0 | 0 | 77612,56 | 77612,56 | 76612,56 | 76612,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ремонт ввода теплотрассы в Борковском ДК | 0 | 11711,89 | 11711,89 | 0 | 0 | 0 | 11711,89 | 11711,89 | 0 | 0 | 0 | 11711,89 | 11711,89 | 11711,89 | 11711,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Демонтаж и утилизация деревянной сцены | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Демонтаж и монтаж сцены (металлической) | 0 | 97250 | 97250 | 0 | 0 | 0 | 97250 | 97250 | 0 | 0 | 0 | 97250 | 97250 | 97250 | 97250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ремонт пожарной сигнализации | 0 | 157848.66 | 157848.66 | 0 | 0 | 0 | 157848.66 | 157848.66 | 0 | 0 | 0 | 157848.66 | 157848.66 | 157848.66 | 157848.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО |  | 1096232,58 | 7949470.15 | 4834804.42 | 339835,95 | 2774829.78 | 0 | 7949470.15 | 4834804.42 | 339835,95 | 2774829.78 | 0 | 7935228.16 | 4832460,30 | 7935228.16 | 4832460,30 | 339835,95 | 2762931.91 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число объектов капитального и текущего ремонта объектов культурного назначения; | тысяч человек | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Количество посетителей музея | 1500 | 1500 | 1500 | 913 | 0 | 0 |
| Количество учащихся музыкальной школы | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 |

Эффективность исполнения программы - более 99,82 % - высокая  -

Результативность программы - 1

Председатель комитета                                    Гончарова А.Е