Приложение 8

к порядку

Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в _2020 году

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Некоузском муниципальном  районе» на 2019-2021 годы

за _6 месяцев 2020 года

Субъект бюджетного планирования _Администрация Некоузского муниципального района

(

1. Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в 2020 году _____________________________________________________________.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | промывка систем теплоснабжения административного зданий ул.Советская д.23 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Замена котельного оборудования в МОУ Шестихинская СОШ |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | актуализация схем теплоснабжения |  | 200,00 |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 485,0 |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.промывка систем теплоснабжения административного зданий ул.Кооперативная д.12 | 1ед. | 50,00 | 0 |  |  |
| 2.промывка систем теплоснабжения административного зданий ул.Кооперативная д.12 | 1ед. | 50,00 | 0 |  |  |
| 3. Замена котельного оборудования в МОУ Шестихинская СОШ |  | 185,00 | 0 |  |  |
| 4.актуализация схем теплоснабжения | 4 СП | 200,00 | 39,00 | -161,00 | Конкурсные процедуры |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

Руководитель структурного подразделения администрации  - ответственный исполнитель Программы __________ Струц Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)