Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2019-2021 году

Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом»

(название)

за 9 месяцев 2020 год

(период)

Субъект бюджетного планирования Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществляется в 2018 году .

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 1194 от 29.12.2018 года, № 101 от 18.02.2020

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего |  | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подпрограмма I Муниципальная целевая подпрограмма по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Некоузского муниципального района на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципанной собственности Некоузского муниципального района, и приобретению права собственности | 0 | 1914,9 | 1914,9 |  |  |  | 1914,9 | 1914,9 |  |  |  | 872,3 | 872,3 |  | 872,3 | 872,3 |  | - | - |  |
| 1.1. | Автоматизация учета имущества Некоузского муниципального района |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 52,7 | 52,7 |  | 52,7 | 52,7 |  |  |  |  |
| 1.2. | Уплата НДС в федеральный бюджет от продажи муниципального имущества физическим лицам |  | 27,0 | 27,0 |  |  |  | 27,0 | 27,0 |  |  |  | 38,3 | 38,3 |  | 38,3 | 38,3 |  |  |  |  |
| 1.3. | содержание муниципального имущества | 0 | 1020,3 | 1020,3 |  |  |  | 1020,3 | 1020,3 |  |  |  | 688,4 | 688,4 |  | 688,4 | 688,4 |  |  |  |  |
| 1.4. | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 517,1 | 517,1 |  |  |  | 517,1 | 517,1 |  |  |  | 79,1 | 79,1 |  | 79,1 | 79,1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт имущества казны |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Оплата капитального ремонта за нежилые помещения муниципальной собственности в жилых домах |  | 20,5 | 20,5 |  |  |  | 20,5 | 20,5 |  |  |  | 13,8 | 13,8 |  | 13,8 | 13,8 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности | 0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  | 818,5 | 818,5 |  | 818,5 | 818,5 |  | - | - |  |
| 2.1 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч. формирование земельных участков под инвестиционные площадки |  | 840,0 | 840,0 |  |  |  | 840,0 | 840,0 |  |  |  | 818,5 | 818,5 |  | 818,5 | 818,5 |  |  |  |  |
| 2.2 | Резервирование, выкуп и иное оформление земельных участков для муниципальных нужд |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме I |  | 2814,9 | 2814,9 |  |  |  | 2814,9 | 2814,9 |  |  |  | 1690,8 | 1690,8 |  | 1690,8 | 1690,8 |  |  |  |  |
| Подпрограмма II Ведомственная целевая подпрограмма «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Учреждения |  | 2219,8 | 2219,8 |  |  |  | 2219,8 | 2219,8 |  |  |  | 1636,6 | 1636,6 |  | 1636,6 | 1636,6 |  |  |  |  |
| 2 | Уборка мест общего пользования в помещениях находящихся в муниципальной собственности |  | 1184,0 | 1184,0 |  |  |  | 1184,0 | 1184,0 |  |  |  | 817,9 | 817,9 |  | 817,9 | 817,9 |  |  |  |  |
| 3 | Транспортное обслуживание Учреждения , Учредителя и иных лиц. |  | 7007,8 | 7007,8 |  |  |  | 7007,8 | 7007,8 |  |  |  | 3930,9 | 3930,9 |  | 3930,9 | 3930,9 |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме II |  | 10411,5 | 10411,5 |  |  |  | 10411,5 | 10411,5 |  |  |  | 6385,4 | 6385,4 |  | 6385,4 | 6385,4 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: |  | 13226,4 | 13226,4 |  |  |  | 13226,4 | 13226,4 |  |  |  | 9426,7 | 9426,7 |  | 9426,7 | 9426,7 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от использования муниципального имущества | % |  |  |  |  |  |
| .Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от реализации муниципального имущества | % |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий | Шт. |  |  |  |  |  |
| Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Некоузского муниципального района | Шт. |  |  |  |  |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от использования земельных участков, находящихся в собственности Некоузского муниципального района | % |  |  |  |  |  |
| Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % |  |  |  |  |  |
| Количество сформированных земельных участок для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан | Шт. |  |  |  |  |  |
| Доля исполненных заявок по транспортному обслуживанию учреждений МР | % |  |  |  |  |  |
| Количество ДТП с участием автомобилей | Шт. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение работоспособности, сохранности и использования по назначению муниципального имущества Готовность обслуживаемых объектов к функционированию | % |  |  |  |  |  |
| Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб, мин. | Мин. |  |  |  |  |  |

Сумма контрактов которые подлежат исполнению

Сумма экономии средств бюджета в результате конкурсных процедур при размещении заказа на выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд     тыс.руб.

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по программе «Управление муниципальным имуществом» | % |  |  |  |
|  | Эффективность программы ( Е ) |  |  |  |  |

5.Критерий оценки эффективности исполнения

| Значение индекса эффективности исполнения МП | Эффективность МП |
| --- | --- |

Руководитель структурного подразделения администрации  -  и.о. начальника           ___________________________________ С.Ю. Башкиров

(подпись) (расшифровка подписи) МП

ответственный исполнитель по Программе «Управление муниципальным имуществом»    ____________________ О.Н.Егорова