Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Некоузском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Некоузского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годов»

(название)

За 9 месяцев  2020 года

(период)

Субъект бюджетного планирования:           Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 1182 от 29.12.2018 года (в новой редакции с измен. № 1095 от 27.12.2019 года)

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Выделение субсидий на частичную компенсацию затрат по пассажирским перевозкам |  | 9100,0 | 9100,0 |  |  |  | 9100,0 | 9100,0 |  |  |  | 6474,524 | 6474,524 | 6474,524 | 6474,524 |  |  |  |  |
| 2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | 25,1 |  |  | 25,1 |  | 25,0 |  |  | 25,1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 9125,1 | 9100,0 |  | 25,1 |  | 9125,1 | 9100,0 |  | 25,1 |  | 6474,524 | 6474,524 | 6474,52 | 6474,524 |  |  |  |  |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

Руководитель структурного подразделения администрации  -

ответственный исполнитель подпрограммы «Поддержка

автомобильного пассажирского транспорта общего

пользования на территории Некоузского муниципального

района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы»                                                                                                                         ___Р.Ю. Гаврилов___

(подпись) (расшифровка подписи)