Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в 2020 году

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы

за 2020 год

Субъект бюджетного планирования _Администрация Некоузского муниципального района

- Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в 2020 году:

№1106 от 31.12.2019,  №208 от 25.03.2020, №377 от 17.06.2020 ,№587 от 07.10.2020.

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Некоузского района ЯО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и перевод на альтернативный вид топлива котельных этнографического центра и Парфеньевского ДК |  | 697,0 | 697,0 |  |  |  | 697,00 |  |  |  |  | 689,77645 | 689,77645 | 689,77645 | 689,77645 |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка к работе в зимних условиях |  | 976,58137 | 976,58137 |  |  |  | 976,58137 |  |  |  |  | 976,58137 | 976,58137 | 976,58137 | 976,58137 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1666,35782 | 1666,35782 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666,35782 | 1666,35782 | 1666,35782 | 1666,35782 |  |  |  |  |
|  | «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сочных вод Некоузского муниципального района ЯО» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт шахтных колодцев |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1195,51984 | 1195,51984 | 1195,51984 | 01195,51984 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Строительство канализационных сетей с сооружением биологической очистки сточных вод в п. Шестихино к жилым домам по ул. Дорожная ТП к эл.сетям КНС(550) и ЛОС(17294,20) Техплан (35000,00) |  | 15885,00449 | 348,81749 (295.97259 соф+52,8449) +52,8449 |  | 15536,187 |  | 15840,93361 |  |  |  |  | 15806,03818 | 348,81749 + 17,29490 +0,550 +35,00 | 15806,03818 | 348,81749 | 0 | 15457,22069 |  |  |
| 3 | Выполнение работ по строительству очистных сооружений в п. Октябрь ТП к эл.сетям Техплан, тех присоединение к водопровод. сетям |  | 34863,3945 | 440,4395 +52,2949 | 33178,750 | 1244,205 |  |  |  |  |  |  | 34073,6263 | 437,28043 +17,29490 +35,00 +249,89960 | 34073,6263 | 437,28043 | 32428,18639 | 1208,15948 |  |  |
| 4 | Проектирование и экспертиза ОС в с.Новый Некоуз |  | 652,7942 | 652,7942 |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,7942 | 652,7942 | 652,7942 | 652,7942 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Проектирование и экспертиза ОС в п.Волга |  | 240,00 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство ОС в п. Некоуз, п Волга |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | КНС ул. Мелиораторов(комплектование ПУ и кабельная продукция, переключение эл.эн.) |  | 16,07183 | 16,07183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,07183 | 16,07183 | 16,07183 | 16,07183 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 52857,26502 | 2898,12302 | 33178,750 | 16780,392 | 52857,26502 | 2898,12302 |  |  |  |  | 51984,05035 | 2890,48379 | 51984,05035 | 2890,48379 | 32428,18639 | 16665,38017 | 0 | 0 |
|  | Оказание государственной отдельным категориям граждан на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 111,00 | 0 | 0 | 111,00 |  |  |  |  |  |  | 111,00 | 0 | 111,00 | 0 | 0 | 111,00 |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 54634,62284 | 4564,48084 | 33178,750 | 16891,392 |  |  |  |  |  |  | 53761, 40817 | 4556, 84161 | 53761,40817 | 4556,84161 | 32428,18639 | 16665,38017 |  |  |

По программе исполнение- 98%

МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Некоузского района ЯО» - 100%

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сочных вод Некоузского муниципального района ЯО» на 2019-2021- 98 %

МЦП «Оказание…»                                                                                                                                                               100  -  %

Руководитель структурного подразделения администрации - ответственный исполнитель Программы __________ __Т.Н. Струц