Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Некоузском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Некоузского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годов»

(название)

За 2020 год

(период)

Субъект бюджетного планирования:           Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 400 от 29.05.2019 года (в новой редакции с измен. № 1095 от 27.12.2019 года)

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Выделение субсидий на частичную компенсацию затрат по пассажирским перевозкам |  | 9100,0 | 9100,0 |  |  |  | 9100,0 | 9100,0 |  |  |  | 8707,787 | 8707,787 | 8707,787 | 8707,787 |  |  |  |  |
| 2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 6,137 |  | 6,137 |  |  | 6,137 |  |  |
| 3 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 9125,0 | 9100,0 |  | 25,0 |  | 9125,0 | 9100,0 |  | 25,0 |  | 8713,924 | 8707,787 | 8713,924 | 8707,78 |  | 6,137 |  |  |

РБ - районный бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2.Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Изучение потребностей населения Некоузского муниципального района в транспортных услугах, развитие транспортных услуг | - | - | - | - | - |
| Мониторинг рынка транспортных услуг, изучение опыта работы пассажирского транспорта в других муниципальных районах | - | - | - | - | - |
| Корректировка маршрутной сети на регулярных маршрутах на территории Некоузского муниципального района | - | - | - | - | - |
| Подготовка предложений и замечаний к проектам муниципальных нормативно - правовых актов в части, касающейся развития пассажирского автомобильного транспорта | - | - | - | - | - |
| Рассмотрение возможностей и планирование мероприятий по улучшению организации движения автомобильного транспорта общего пользования | - | - | - | - | - |
| Участие в проведении мероприятий по выявлению транспортных средств и их владельцев, эксплуатирующих пассажирский транспорт с нарушениями правил лицензирования, эксплуатации, правил организации работы пассажирского транспорта | - | - | - | - | - |

3. Показатели результативности (только в годовом отчете):

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в муниципальной программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | тыс. пасс. км. | 1735,8 | 1735,8 | 972,6 | - 763,2 | Отмена маршрутов из-за карантина по коронавирусной инфекции |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего перевозки, % | % | 99 | 99 | 99 | 75 | Отмена маршрутов из-за карантина по коронавирусной инфекции |
| Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | тыс. чел. | 88,4 | 90,4 | 55,2 | -35,2 | Отмена маршрутов из-за карантина по коронавирусной инфекции |
| Сохранение внутримуниципальных маршрутов, 8 маршрутов | шт. | 8 | 8 | 8 | 0 |  |

Кроме того, указываются:

- сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства (при наличии);

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (при наличии).

4. Оценка эффективности результатов реализации Программы (только в годовом отчете).

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Результативность программы по каждому индикатору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Некоузского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 годов» | тыс. руб. | 9125,0 | 8713,924 | 95,49 |
|  | Эффективность программы ( Е ) |  |  |  | 95,49% |

Руководитель структурного подразделения администрации -

ответственный исполнитель подпрограммы «Поддержка

автомобильного пассажирского транспорта общего

пользования на территории Некоузского муниципального

района на 2018 и плановый период 2019-2020 годы»                                                                                                                         ___Р.Ю. Гаврилов___

(подпись) (расшифровка подписи)