Приложение 8

к  постановлению администрации

Некоузского муниципального района

от 15.03.2019 г. № 165

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и

транспорта в Некоузском муниципальном районе» на 2021-2023 годы

МЦП «Сохранность сети автомобильных дорог Некоузского муниципального района» на 2021-2023 годы

(название)

За 6 месяцев 2021 года

(период)

Субъект бюджетного планирования:           Администрация Некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной целевой программы

Постановление Администрации Некоузского М.Р. № 679 от 11.12.2020 в ред постановления №144 от 19.05.2021года)

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего |  | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Котово |  | 3260,000 | 163,000 | 0 | 3097,000 | 0 | 3260,000 | 163,000 | 0 | 3097,000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Мышкино |  | 3185,869 | 500,000 | 0 | 2685,869 | 0 | 3185,869 | 500,000 | 0 | 2685,869 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зимнее содержание |  | 2800,000 | 2800,000 | 0 | 0 | 0 | 2800,000 | 2800,000 | 0 | 0 |  | 1378,18960 | 1378,18960 |  | 1378,18960 | 1378,18960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Летнее содержание |  | 6850,66244 | 6850,66244 | 0 | 0 | 0 | 6850,66244 | 6850,66244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними |  | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Котово |  | 194,37325 | 194,37325 | 0 | 0 | 0 | 194,37325 | 194,37325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Мышкино |  | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проверка сметной стоимости в ГАУ Яргосстройэкспертиза» |  | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |  | 49,07760 | 49,07760 |  | 49,07760 | 49,07760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разработка технических паспортов |  | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Разработка КСОДД |  | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе: |  |  | 17490,90469 | 11708,03569 | 0 | 5782,869 | 0 | 17490,90469 | 11708,03569 | 0 | 5782,869 | 0 | 1427,2672 | 1427,2672 |  | 1427,2672 | 1427,2672 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РБ - районный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ВС - внебюджетные средства;

Примечание: дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) или неполного выполнения утвержденных мероприятий.

2. Отчет о выполнении мероприятий, финансирование которых не предусмотрено (нарастающим итогом с начала года):

| Наименование мероприятия МП | Ед. изм. по мероприятию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в МП (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный период | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения администрации -

ответственный исполнитель подпрограммы «Сохранность сети автомобильных дорог

Некоузского муниципального района» на 2021-2023 годы                                                                     ___М.Н. Крылов___

(подпись) (расшифровка подписи)