Приложение 8

к порядку

Отчет
о реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в _2021 году

_ «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Некоузском муниципальном  районе» на 2019-2021 годы

(название)

за _12 месяцев

(период)

Субъект бюджетного планирования _Администрация некоузского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Основания для реализации муниципальной программы, реализация которой осуществлялась в _2021 году : №14 от 19,01,2021_;№450 от 30.12.2021_.

(ссылка на постановление администрации  об утверждении данной программы)

2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий (нарастающим итогом с начала года).

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Кредиторская задолженность по РБ на начало отчетного года | Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный год) |  |  |  |  | Объем доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный на реализацию Программы (на отчетный период) |  |  |  |  | Объем выполненных мероприятий Программы |  | Фактическое финансирование мероприятий Программы |  |  |  |  | Кредиторская задолженность по РБ на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в т. ч.: РБ | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |  |  | РБ | ФБ | ОБ | ВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | промывка систем теплоснабжения административного зданий ул.Советская д.23, Кооперативная д.12 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. | Установка ПУ тепловой энергии в Октябрьском ДК |  | 310,0 |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |  |  |  |  |
| 4. | актуализация схем теплоснабжения |  | 32,5 |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 392,500 |  |  |  |  | 392,5 |  |  |  |  | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 392,5 |  |  |  |  |

Показатели результативности (только в годовом отчете):

| № | наименование целевого | базовое значение 2018 | Планируемое значение целевого | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | показателя | ед.изм. | показателя |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2021 |  |
| Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля поселений имеющих актуализированные схемы теплоснабжения | 100% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных учреждений предоставивших энергетическую декларацию в ГИС «Энергоэффектив-ность» | 100% | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение требований по внесению предложений собственниками квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны УК | 98% | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации основных фондов |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение энергосервисных контрактов | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 5. | Количество телеметрических систем учета в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ | 6 ед | 7 | 9 | 128,57 |
| 6. | доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | 80% | 81 | 100 | 123,46 |
|  | Индекс результативности программы - высокорезультативная |  |  |  | 108,67 |
|  | Освоение денежных средств - | 100 % |  |  |  |
|  | Эффенктивность исполнения программы | 108,67 | Высокоэффективная |  |  |

Начальник отдела ЖКХ:                                            Струц Т.Н.