ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                     РАЙОНА

2024 г.	 №

## «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды

на 2024-2025 годы» на территории

Некоузского муниципального района»

В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Некоузского муниципального района, постановлением администрации  Некоузского муниципального района от 28.12.2021 № 440 «Об утверждении Положения  о программно-целевом планировании в Некоузском муниципальном районе»,  Администрация Некоузского муниципального района  постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2024-2025годы» на территории Некоузского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания;

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

###### Глава Некоузского

###### муниципального района                                                           Г. Г. Петров

###### Приложение №1

ПАСПОРТ МП

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2024 – 2025 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Некоузского муниципального района Демидов П. А. |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Отдел ЖКХ, инфраструктуры и природопользования администрации Некоузского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2025 годы. |
| Цель(и) и задачи муниципальной программы | Цель: повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Некоузского муниципального района; Задачи: -Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории района; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы: |  |
| МЦП «Создание комфортной городской среды на территории Некоузского муниципального района | Отдел ЖКХ, инфраструктуры и природопользования администрации Некоузского муниципального района Струц Т.Н., начальник отдела, тел. 8-48547-2-11-51. |
| Губернаторский проект «Наши дворы» | Отдел ЖКХ, инфраструктуры и природопользования администрации Некоузского муниципального района Струц Т.Н., начальник отдела, тел. 8-48547-2-11-51. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | всего по муниципальной программе: 7675438,95 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 7675438,95 тыс. рублей, из них: областные средства* - 4976,518 тыс. рублей; местные бюджеты* - 383,77195 тыс. рублей; Федеральный бюджет- 7000,0 тыс. рублей. 2025 год – ,0 тыс. рублей, из них: областные средства* - 0 тыс. рублей; местные бюджеты* - 0 тыс. рублей; Федеральный бюджет - 0 тыс. рублей |
| Конечные результаты муниципальной программы | -доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, реализация которых запланирована в текущем году на территории Ярославской области, ежегодно составляет 100 процентов - создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Некоузского муниципального района; - вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории района; - формирование единого облика муниципального образования |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания населения в муниципальных образованиях Ярославской области. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств.

В 2019 году в Ярославской области в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» осуществилась реализация региональной программы «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 29.03.2018 № 196-п «О региональной программе «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» (далее - региональная программа), являющейся подпрограммой государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.08.2017 № 679/а-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2018 - 2024 годы».

Результатом работы по благоустройству в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на сегодняшний день является факт улучшения внешнего вида общественных парков, зон отдыха. Вид населенных пунктов района    становится все более привлекательным для инвесторов в рамках реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и обеспечению перспектив развития. Работы по благоустройству следует продолжать, чтобы люди, проживающие в населенных пунктах имели возможность выйти с детьми на приспособленные детские площадки, благоустроенные зоны отдыха и чистые дворовые территории, на которых имеются стоянки для автотранспорта и зоны для отдыха жителей.

На основании требований к утверждению муниципальных программ на 2018 - 2024 годы органы местного самоуправления  4 поселений района провели инвентаризацию дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

2. Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Некоузского муниципального района;

- вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения;

- формирование единого облика муниципального образования

3.Цель, задачи и   целевые показатели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Некоузского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

-Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельских поселений района;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- по благоустройству дворовых территорий Некоузского муниципального района, в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, планируется выполнение следующих видов работ:

а) минимальный перечень:

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовой территориям;

- устройство уличного освещения дворовых территорий;

- приобретение и установка урн;

- приобретение и установка скамеек;

- устройство, ремонт автомобильных парковок;

- устройство, ремонт пешеходных дорожек;

Выполнение работ, включенных в дополнительный перечень, невозможно без выполнения в полном объеме работ, включенных в минимальный перечень, по каждой дворовой территории (по результатам проведенной инвентаризации).

б) дополнительный перечень:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовой территорий;

- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство иных малых архитектурных форм.

2) Реализация иных мероприятий по комплексному благоустройству, предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, с выполнением работ из минимального и дополнительного перечней (за исключением дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям), а также иных работ на следующих типах общественных территорий:

- парк, сквер, бульвар, набережная, пляж; - территория около общественного здания, памятника; - пешеходная зона улицы;- пустырь;- площадь.

|  | Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерения | Базовое значение, 2023 год | плановое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий Некоузского муниципального района образований Ярославской области | Доля реализованных проектов по благоустройству территорий в общем количестве проектов по благоустройству территорий, реализация которых запланирована в текущем году на территории Некоузского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Цель программы:

Задачи программы:

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | … | … | … | … |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в Некоузском муниципальном районе; | Ед. | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий Некоузского муниципального района; | Ед. | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов, реализованных с участием заинтересованных лиц | Ед. |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Некоузского муниципального района

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2025 год годы составляет 12360289,95 рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы приведены в таблице.

Ресурсное обеспечение 
           муниципальной программы Некоузского муниципального района

| № п/п | Источник финансирования | Всего 1 | Оценка расходов (рублей), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | …. | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 7675438,95 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 383771,95 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 291667,0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный |  | 7000000,0 |  |  |  |  |
| 1. | МЦП «Создание комфортной городской среды на территории Некоузского муниципального района Ярославской области » на 2024-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предусмотрено законом о районном бюджете: |  | 7675438,95 |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 383771,95 |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  | 291667,0 |  |  |  |  |
|  | -Федеральный |  | 7000000,0 |  |  |  |  |
| 2. | МЦП Губернаторский проект «Наши дворы » на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предусмотрено законом о районном бюджете: |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |

5.Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муниципальной программы.

5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке и  в установленные сроки;

2)   формирует заявку на предоставление субсидии бюджету Некоузского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3) предоставляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства ЯО:

- сведения о достижении целевых показателей результативности и эффективности использования субсидии;

- отчет об использовании субсидии с приложением копий платежных документов, подтверждающих перечисление средств из местного бюджета, не позднее 01 октября текущего года;

- отчет об исполнении условий предоставления субсидии не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором производилось финансирование субсидии.

4) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы в соответствии с разделом 6 муниципальной программы.

5) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, принимают решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными законодательством, по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в которую вносятся изменения;

6) осуществляет подготовку паспортов и дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включённых в муниципальную программу;

7) обеспечивает софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в пределах поселения;

8) обеспечивает разработку и прохождение экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, расположенных в пределах поселений;

9)  обеспечивает соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующим на момент осуществления закупок законодательством;

10) обеспечивает привлечение заинтересованных граждан, организаций к реализации мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений Некоузского муниципального района;

11) несет ответственность за достижение конечных результатов ее реализации;

12) предоставляет документы, необходимые для формирования заявки на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Некоузского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

- копии контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, в том числе копии сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости работ (в отношении мероприятий, выполненных в рамках муниципальной программы);

- копия утвержденной муниципальной программы;

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актов о приемке товарно-материальных ценностей (в отношении мероприятий, выполненных в рамках муниципальной программы), актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- товарная накладная и (или) счет-фактура;

- копии заверенных платежных поручений, подтверждающих расходы муниципального образования в соответствии с абзацем вторым пункта 9 Правил;

- гарантийные паспорта;

- акт приемки выполненных работ с подписью жителей (по дворовым территориям), членов инициативной группы (по общественным территориям);

- акт приемки выполненных работ общественной комиссией;

- заверенная копия паспорта проекта благоустройства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая межевание территории, с планом земельного участка;

- паспорт инвентаризации дворовых/общественных территорий;

- фото до и после проведения благоустройства.

13) представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации МП;

14) Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельских поселениях федеральными, региональными, муниципальными программами (планами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

15)  Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

16) Обеспечивает размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием  о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» (логотип, надпись);

17) Обеспечивает обязательное размещение в сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, результатов такого обсуждения, а также обеспечение возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

18) Обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в сети «Интернет».

5.2. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ:

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

-  не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

В случаи обжалования действий (бездействий) заказчика и (или)комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, срок заключения соглашения продлевается на срок указанного обжалования.

5.3. Администрация Некоузского муниципального района имеет право  исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих реализации в рамках муниципальной программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 % , а также территории , которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральными планами сельских поселений при условии ободрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией сельских поселений.

5.4. Администрация имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих реализации в рамках муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.  При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы возможно при условии ободрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий общественной комиссией сельских поселений.

5.5. Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется администрацией Некоузского муниципального района в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

###### 6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Некоузского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности ее реализации, разработанную в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

- плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой, с учетом утвержденных изменений, внесенных в муниципальную программу/ Решение Собрания представителей Некоузского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на момент представления отчета о реализации муниципальной программы;

- фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы на конец отчетного периода.

3.1. Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр):

3.1.1. Рассчитать индекс стратегической результативности целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, R рассчитывается по формуле:

R= Рфакт Рплан ×100 %,

где:

Pплан – плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pфакт – фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, R рассчитывается по формуле:

R =РпланРфакт ×100 %.

3.1.2. Рассчитать индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) по формуле:

где:

Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p – количество целевых показателей муниципальной программы.

3.1.3. В случае наличия у муниципальной программы нескольких целей индекс стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где:

Rцi – индекс стратегической результативности каждой цели муниципальной программы;

n – количество целей муниципальной программы.

### 3.2. Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rстр) | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Rстр ≥ 95 % | высокая |
| 85 % < Rстр < 95 % | средняя |
| Rстр ≤ 85 % | низкая |

4. Эффективность муниципальной программы – комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов муниципальной программы с учетом произведенных затрат.

4.1. Индекс эффективности муниципальной программы (Eгп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |
| 1. | Доля фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
|  |  | - свыше 80 % | 3 |
|  |  | - от 50 до 80 % (включительно) | 2 |
|  |  | - от 20 до 50 % | 1 |
|  |  | - менее 20 % | 0 |
| 2. | Привлечение в рамках муниципальной программы федеральных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| 3. | Привлечение в рамках муниципальной программы внебюджетных средств | - привлечено (факт) | 1 |
|  |  | - не привлечено | 0 |
| II. Организация контроля за реализацией муниципальной программы, степень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| 1. | Срок внесения изменений в муниципальную программу | - соответствует установленному порядку | 1 |
|  |  | - не соответствует установленному порядку | 0 |
| 2. | Стратегическая результативность муниципальной программы | - высокая | 2 |
|  |  | - средняя | 1 |
|  |  | - низкая | 0 |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы |  |  |  |
| 1. | Стратегическая результативность подпрограмм | доля подпрограмм с высокой результативностью в общем количестве подпрограмм: |  |
|  |  | - свыше 85 % | 2 |
|  |  | - от 65 до 85 % (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65 % | 0 |
| 2. | Результативность исполнения подпрограмм | доля подпрограмм с высокой результативностью в общем количестве подпрограмм: |  |
|  |  | - свыше 85 % | 2 |
|  |  | - от 65 до 85 % (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65 % | 0 |
| 3. | Эффективность исполнения подпрограмм | доля подпрограмм с высокой эффективностью в общем количестве подпрограмм: |  |
|  |  | - свыше 85 % | 2 |
|  |  | - от 65 до 85 % (включительно) | 1 |
|  |  | - менее 65% | 0 |

4.2. Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Eгп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| Eгп = 14 | высокая |
| 8 < Eгп < 14 | средняя |
| Eгп ≤ 8 | низкая |

Приложение №

к муниципальной программе,

утвержденной постановлением администрации

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч.по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | ,,, | … | … | … | ….. |
| Задача 1:Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Волжского сельского поселения Задача 2:Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория п. Шестихино , центральная площадь пер. Клубный | 2024 |  | Федеральный бюджет | 7000,0 | 7000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 291,667 | 291,667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения (в т.ч. средства жителей) | 383,77195 | 383,77195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №

Приложение

к муниципальной программе

утвержденной постановлением администрации

Порядок финансового и (или) трудового участия   заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального  и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок , формы и долю трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

1.2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий сельских поселений за счет участия заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельских поселений;

в) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации сельских поселений, где проводятся работы по благоустройству для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализацией контроля за реализацией Программы.

2. Порядок, форма и доля участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по ремонту, благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

2.2.При выполнении работ из минимального перечня  необходимо обеспечить финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц ( проведение субботников, на которых выполняются отдельные виды работ по  благоустройству территории, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территории, покраска бордюров, посадка деревьев и т.д.); при выполнении работ из дополнительного перечня обязательными являются финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий и трудовое участие в размере не менее 1 процента, при этом доля участия заинтересованных лиц определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках выполнения работ, входящих в дополнительный перечень.

2.3. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия (протокол общего собрания).

2.5. Документы, подтверждающие форму и долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Волжского сельского поселения (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются копии платежных поручений о перечислении средств. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены фото-, видеоматериалы, скриншоты из средств массовой информации, социальных сетей, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем и  обязательного принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных дополнительным перечнем, денежные средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Некоузского муниципального района.

3.2. Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами составляет:

- в рамках минимального перечня работ доля финансового участия заинтересованных лиц может не предусматриваться, либо определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории;

- в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется в размере не менее 20 % от стоимости работ из данного перечня.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется после подписания соглашения. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены до срока, указанного в соглашении, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Некоузского муниципального района с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

Приложение №

к муниципальной программе

утвержденной постановлением администрации

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории, включаемых в Программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

-Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

-Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

3.Разработка дизайн -проектов: Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства сельских поселений Некоузского района, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию многоквартирных домов. Разработка дизайн- проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией, а также совместно (далее – разработчик). Разработка дизайн- проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрациями сельских поселений и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Срок разработки дизайн- проекта – подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, также дизайн – проект благоустройства общественной территории.

Обсуждение дизайн- проекта осуществляется на официальном сайте Администрации поселений, на собраниях граждан с привлечением разработчика. Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн - проекта. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Администрации сельских поселений передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн- проекту. Утверждение дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется общественной муниципальной комиссией. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Некоузского муниципального района